Document synthétique des phrases clés pour la création d’un SI

Livrables et explications

1. Phase initiale

1.1 Cahier des charges

- Phrase clé : Identifier les besoins, les objectifs et les contraintes du système

- Livrable : Cahier de charges fonctionnel

- Explication : Ce document recueille les attentes des utilisateurs, les fonctionnalités souhaitées, les contraintes techniques, organisationnelle et budgétaire.

1.2 Étude de faisabilité

- Phrase clé : Evaluer la faisabilité technique, économique, et organisationnelle du projet.

- Livrable : Rapport de faisabilité

- Explication :  Ce rapport analyse si le projet peut etre réaliser en tenant compte des moyens, des compétences, du cout et du contexte de l’entreprise

1.3 Plan de projet

- Phrase clé : Planifier les étapes, ressources, cout et risques du projet

- Livrable : Plan de gestion de projet

- Explication : C’est le document de pilotage qui fixe le calendrier, les affectation de taches, le budget prévisionnel et les dispositifs de suivi

2. Analyse

2.1 Spécifications fonctionnelles générales (SFG)

- Phrase clé : Décrire globalement les fonctionnalités attendues du système

- Livrable : Document de SFG

- Explication : Représente une vue d’ensemble des fonctionnalités proncipales du système sans entrer dans les détails techniques

Spécifications fonctionnelles détaillées (SFD)

- Phrase clé : Détailler précisément chaque fonctionnalités avec règle de gestion et scénarios

- Livrable : Document de SFD

- Explication : Sert de référence aux développeurs pour comprendre le comportement attendue du système, avec cas d’utilisation, maquette et enchainements.

2.3 Spécifications techniques

- Phrase clé : Définir l’architecture, les technologies et les choix techniques du système.

- Livrable : Dossier technique

- Explication : Contient les décisions techniques sur le langage, la base de données, les serveurs, les contraintes de sécurités et de performances

2.4 Modèles UML

- Phrase clé : Représenter graphiquement les éléments du systèmes et leurs interaction.

- Livrable : Diagrammes UML (cas d’utilisation, classes, séquences)

- Explication : Ces schémas facilitent la compréhension du fonctionnement du système avant son développement.

3. Conception

3.1 Conception architecturale

- Phrase clé : Définir l’architecture global du système

- Livrable : Schéma d’architecture logique et physique

- Explication : Décrit la répartition des composants (base de données, serveurs, client) et leur mode de communication. Préparer le MCD

3.2 Maquettes / Prototypes

- Phrase clé : Présenter visuellement l’interface utilisateur avant le développement

- Livrable : Maquette d’écran, prototype fonctionnels (www.figma.fr)

- Explication : Permettent de valider avec les utilisateurs l’ergonomie et les parcours d’utilisation

4. Développement & Test

4.1 Documentation technique

- Phrase clé : Fournir un guide de développement et d’intégration

- Livrable : Documentation développeur (API, classes, services)

- Explication : Sert à comprendre comment le code est structuré, comment est utilisé les API interne, comment maintenir le logiciel

4.2 Plan de tests

- Phrase clé : Définir les stratégies de tests du système .

- Livrable : Plan de test (unitaire, intégration, performance, sécurité)

- Explication : Détaille les types de test à effectuer, les outils à utiliser et les critères d’acceptation

4.3 Rapports de tests

- Phrase clé : Présenter les résultats des tests et les anomalies corrigées

- Livrable : Rapport de validation

- Explication : Fournit un bilan sur la qualité du système testé avant sa mise en production

5. Déploiement

5.1 Guide d’installation

- Phrase clé : Expliquer comment installer et configurer le système

- Livrable : Manuel d’installation

- Explication : Indique les étapes techniques pour déployer le système (serveurs, base de données, configuration)

6. Exploitation & Maintenance

6.1 Manuel utilisateur

- aider les utilisateurs finaux à bien utiliser le logiciel

- Livrable : Manuel d’utilisation (selon le profils : vente, RH, direction)

- Explication : Contient des tutoriel, captures d’écran et procédures pour réaliser les opérations courantes

6.2 Support & FAQ

- Phrase clé : fournir un support pour les problèmes fréquents

- Livrable : FAQ + procédure de support

- Explication : Permet de répondre rapidement aux incidents courant ou erreurs d’utilisation

7. Module décisionnel (optionnel)

7.1 Rapports de gestion

- Phrase clé : Générer des rapports sur les ventes, le stock, la rentabilité.

- Livrable : Rapport PDF ou Excel

- Explication : Permettent à la direction de suivre les performances et prendre des décisions

7.2 Tableaux de bord

- Phrase clé :

- Livrable :

- Explication :

7.3 Analyse prédictive (optionnel)

- Phrase clé : Visualiser les indicateurs clé de performances (KPI)

- Livrable : Tableau de bord interactif

- Explication : Outil visuel (graphique, jauges) pour surveiller l’activité en temps réels